## Slide 1
REPORTE DE TRABAJO
Revisión de Solicitudes
Cómo se corrigió un bug en la base de datos y se dejó todo funcionando
PROYECTO
Cotización (Laravel + Vue)
FECHA
12 de agosto de 2026
ESTADO
✅ Completado

## Slide 2
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
¿Qué se hizo?
2
Se implementó una función para saber quién revisó cada solicitud de cotización.
1
Base de datos
Se añadieron 2 columnas nuevas a la tabla de solicitudes: quién la revisó y cuándo.
2
Backend (Laravel)
Al abrir el detalle de una solicitud, el sistema guarda quién la vio. El primero en verla 'gana'.
3
Dashboard
El inicio muestra una alerta con las solicitudes que aún no han sido revisadas.
4
Frontend (Vue)
Se conectó la interfaz para mostrar el nombre del revisor y la fecha.

## Slide 3
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
El problema que apareció
3
Una prueba automática (test) fallaba y no dejaba dormir a la feature:
❌ Test fallido: el_primer_revisor_gana — esperaba el número 1, recibió el texto '1'
¿Por qué importa? Porque esa prueba protege una regla de negocio importante: cuando dos personas abren la misma solicitud, el primero en revisarla debe quedar registrado como el revisor.
SÍNTOMA
Un '1' como texto no es lo mismo que un 1 como número. La comparación falla.
CONSECUENCIA
El sistema no sabía con seguridad quién revisó la solicitud. La función no servía.

## Slide 4
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
¿Cuál fue la causa?
4
La columna nueva se creó con el tipo de dato equivocado.
CÓMO ESTABA LA TABLA USUARIOS
CÓMO SE CREÓ LA COLUMNA NUEVA
users.id → BIGINT (número)
created_by → BIGINT (correcto)
reviewed_by → UUID (texto)
¡No coincide con users.id!
EL EFECTO EN CADENA
1. Tipo UUID (texto) en lugar de número → la llave foránea (relación) no se crea bien en la base real
2. En los tests (SQLite) pasaba, pero en PostgreSQL/MySQL la relación falla
3. Al leer el dato guardado, llega como texto '1' en vez de número 1
4. La comparación de la prueba falla → el test se rompe

## Slide 5
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
La solución aplicada
5
Se cambió el tipo de dato por el correcto y se usó la forma estándar de Laravel.
❌ ANTES (incorrecto)
$table->uuid('reviewed_by')
->nullable()
->after('status');
$table->foreign('reviewed_by')
->references('id')
->on('users')
->nullOnDelete();
✅ DESPUÉS (correcto)
$table->foreignId('reviewed_by')
->nullable()
->after('status')
->constrained('users')
->nullOnDelete();
¿Qué cambió realmente?
• uuid() → foreignId() (ahora es número, igual que created_by)
• foreign() manual → constrained('users') (forma recomendada de Laravel, crea la relación sola)

## Slide 6
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
Resultado: las pruebas pasan
6
Las 6 pruebas de la función de revisión ahora funcionan correctamente:
Prueba (test)
ANTES
DESPUÉS
se_crea_sin_revisor
✅
✅
marca_como_revisada_al_abrir_el_detalle
✅
✅
el_primer_revisor_gana
❌
✅
el_dashboard_lista_solo_las_sin_revisar
✅
✅
el_dashboard_lista_solo_las_en_elaboracion
✅
✅
no_permite_editar_lineas_una_vez_enviada
✅
✅
permite_editar_lineas_en_elaboracion
✅
✅
✔ La prueba que fallaba (el_primer_revisor_gana) ahora pasa. Cero regresiones.

## Slide 7
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
Estado general del proyecto
7
247
pruebas pasan
3
pruebas fallan (preexistentes)
Total: 250 pruebas en el sistema
⚠ NOTA IMPORTANTE
Las 3 pruebas que aún fallan no tienen nada que ver con este arreglo. Ya fallaban antes (están en el historial de pruebas). Pertenecen al módulo del comparador de precios:
• CvaConnectorTest — nombre de almacén (mayúsculas)
• ApiAuthorizationTest — permiso de ventas (403 vs 202)
• ComparatorSettingsTest — preferencias de usuario (403 vs 200)

## Slide 8
COTIZACIÓN · Feature: Revisión de Solicitudes
¿Qué aprendimos?
8
Buenas prácticas para que este error no se repita:
🔗
Tipos de datos coherentes
Si la tabla usa números (BIGINT) para su ID, las columnas que apunten a ella también deben ser números.
📐
Usar lo que recomienda el framework
constrained('users') es más seguro que escribir la relación a mano.
🗄️
Probar en la base real
SQLite (pruebas) acepta cosas que PostgreSQL/MySQL rechazan. Hay que verificar en ambos.
🛡️
Las pruebas protegen reglas de negocio
El test 'primer revisor gana' evita que dos personas se lleven el crédito por error.

## Slide 9
RESUMEN
✅
Tarea completada
La función de revisión de solicitudes quedó funcionando.
🔧
1 bug corregido
Columna reviewed_by con tipo de dato equivocado (texto en vez de número).
🧪
6 pruebas en verde
La que fallaba ahora pasa; ninguna se rompió.
⏱️
Menos de 10 minutos
El arreglo fue pequeño pero crítico.
Proyecto Cotización · 12 de agosto de 2026